- Приложение  4                                                   к паспорту Муниципальной программы Новоберезовского сельсовета «Обеспечение жизнедеятельности территории Новоберезовского сельсовета»

1. Паспорт подпрограммы

«Дорожная деятельность, осуществляемая в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения»

| - Наименование подпрограммы | «Дорожная деятельность, осуществляемая в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения» |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - Обеспечение жизнедеятельности территории Новоберезовского сельсовета |
| - Государственный заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Новоберезовского сельсовета |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы | Администрация Новоберезовского сельсовета |
| - Цель и задачи подпрограммы | Цель: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них. Задача: развитие дорожного хозяйства на территории сельсовета |
| - Целевые индикаторы | - доля протяженности автомобильных дорог , на которых произведен текущий ремонт от общей протяженности дорог с 40% до 80% |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2016-2030 годы |
| - Объемы и источники финансирования подпрограммы, тыс. рублей | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 946 752,33 рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 126 296,6 рублей, в 2017 году – 560 853,3 рубля, в 2018 году – 122 414,7 рублей, в 2019 году – 159 637,0 рублей, в 2020 году – 236 169,0 рублей, в 2021 году – 166 116,0 рублей, в 2022 году – 244 685,0 рублей, в 2023 году – 282 921,63 рублей, в 2024 году – 1 329 525,1 рубля, в 2025 году – 903 267,0 рублей, в 2026 году – 904 136,0 рублей, в 2027 году – 910 731,0 рубль, в том числе за счет краевого бюджета 1 606 281,5 рубля, в том числе по годам: в 2016 году – 72 655,5 рублей, в 2017 году – 504 625,0 рублей, в 2018 году – 98 056,0 рублей, в 2019 году – 110 041,0 рубль, в 2020 году – 64 660,0 рублей, в 2021 году – 67 244,0 рубля, в 2022 году – 15 000,0 рублей, в 2023 году – 0,0 рублей, в 2024 году – 674 000,0 рублей, в 2025 году – 0,0 рублей, в 2026 году – 0,0 рублей, в 2027 году – 0,0 рублей, за счет средств сельского бюджета 4 340 470,83 рублей, в том числе по годам: в 2016 году – 53 641,1 рубль, в 2017 году – 56 228,3 рублей, в 2018 году – 24 358,7 рублей, в 2019 году – 49 596,0 рубль, в 2020 году – 171 509,0 рублей, в 2021 году – 98 872,0 рубля, в 2022 году – 229 685,0 рублей, в 2023 году – 282 921,63 рубля, в 2024 году – 665 525,1,0 рубля, в 2025 году – 903 267,0 рублей, в 2026 году – 904 136,0 рублей, в 2027 году – 910 731,0 рубль. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Новоберезовского сельсовета |

- 2.Основные разделы подпрограммы

Дорожное хозяйство муниципального образования Новоберезовский сельсовет обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка роли автомобильных дорог является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на период с 2016 по 2030 годы.

Разработка реализации подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие  муниципального образования.

Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.

По состоянию на 01.10.2023 года сеть автомобильных дорог муниципального образования  Новоберезовского сельсовет составляет 10,3  км. В настоящее время автомобильные дороги  сельского  поселения находятся в сложном положении. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по капитальному ремонту, ремонту  и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог муниципального образования  Новоберезовский сельсовет, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного движения.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: - развитие дорожного хозяйства на территории сельсовета.

2.1.  Механизм реализации и управления программой

Решение задач подпрограммы достигается реализацией отдельных мероприятий.

Перечень целевых показателей и показателей результативности подпрограммы представлен в приложении 1 к подпрограмме.

К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:

- разработка нормативных актов, необходимых для реализации программы;

- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации программы;

- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию программы из средств местного бюджета;

- подготовка ежегодного отчета о ходе реализации подпрограммы.

Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий программы и достижения целевых индикаторов.

Администрация Новоберезовского сельсовета, как исполнитель программы, осуществляет:

планирование реализации мероприятий программы;

общую координацию мероприятий программы, выполняемых в увязке с мероприятиями  региональных государственных программ;

мониторинг эффективности реализации мероприятий программы
и расходования выделяемых бюджетных средств, подготовку отчетов о ходе реализации программы.

- 2.2. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой осуществляет Администрация Новоберезовского сельсовета.

- Главный распорядитель бюджетных средств ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Финансово-экономическое управлением администрации Идринского района информацию о ходе реализации подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на программные мероприятия.

- Ежегодный доклад об исполнении подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения 
за весь период реализации подпрограммы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год  Администрация Новоберезовского сельсовета направляет в Финансово-экономическое управлением администрации Идринского района до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- 2.3.Оценка социально-экономической эффективности  реализации подпрограммы

В соответствии с целью и задачами подпрограммы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

-  развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

  - Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении  2 к подпрограмме.

В рамках подпрограммы реализуется мероприятие  содержание улично-дорожной сети сельсовета.

  - Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
 (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного и краевого бюджета.

- Общий объем финансирования подпрограммы составляет

5 946 752,33 рублей,

в том числе по годам:

в 2016 году – 126 296,6 рублей,

в 2017 году – 560 853,3 рубля,

в 2018 году – 122 414,7 рублей,

в 2019 году – 159 637,0 рублей,

в 2020 году – 236 169,0 рублей,

в 2021 году – 166 116,0 рублей,

в 2022 году – 244 685,0 рублей,

в 2023 году – 282 921,63 рублей,

в 2024 году – 1 329 525,1 рубля,

в 2025 году – 903 267,0 рублей,

в 2026 году – 904 136,0 рублей,

в 2027 году – 910 731,0 рубль,

в том числе

за счет краевого бюджета 1 606 281,5 рубля,

в том числе по годам:

в 2016 году – 72 655,5 рублей,

в 2017 году – 504 625,0 рублей,

в 2018 году – 98 056,0 рублей,

в 2019 году – 110 041,0 рубль,

в 2020 году – 64 660,0 рублей,

в 2021 году – 67 244,0 рубля,

в 2022 году – 15 000,0 рублей,

в 2023 году – 0,0 рублей,

в 2024 году – 674 000,0 рублей,

в 2025 году – 0,0 рублей,

в 2026 году – 0,0 рублей,

в 2027 году – 0,0 рублей,

за счет средств сельского бюджета 4 340 470,83 рублей,

в том числе по годам:

в 2016 году – 53 641,1 рубль,

в 2017 году – 56 228,3 рублей,

в 2018 году – 24 358,7 рублей,

в 2019 году – 49 596,0 рубль,

в 2020 году – 171 509,0 рублей,

в 2021 году – 98 872,0 рубля,

в 2022 году – 229 685,0 рублей,

в 2023 году – 282 921,63 рубля,

в 2024 году – 665 525,1,0 рубля,

в 2025 году – 903 267,0 рублей,

в 2026 году – 904 136,0 рублей,

в 2027 году – 910 731,0 рубль.